1. Viabilidad Técnica

 Tecnologías a utilizar: Para el FrontEnd podría usarse JavaScript, ya que la misma permite crear interfaces modulares, lo que facilita el mantenimiento del programa. El mismo lenguaje puede usarse también para el BackEnd. Y, por último, para la base de datos se puede usar MySQL.

 Experiencia del equipo: El equipo posee un nivel intermedio en JavaScript, pero se requerirá capacitación específica en la gestión de bases de datos NoSQL. Esto podría extender el cronograma inicial un poco más, pero garantiza una arquitectura más robusta a largo plazo.

 Integraciones: El sistema debe integrarse con servicios de facturación electrónica. La principal dificultad radica en la compatibilidad de los protocolos de seguridad de las APIs gubernamentales.

 Infraestructura: Se utilizarán servicios en la nube, lo que elimina la dependencia de hardware físico local. La principal limitación es la dependencia de una conexión a internet estable para el acceso a los datos en tiempo real.

 Complejidad técnica: Clasificada como Media-Alta. Los factores determinantes son la sincronización de inventarios en tiempo real y la implementación de niveles de acceso jerárquicos por usuario.

2. Viabilidad Operativa

 Perfil del usuario: El personal administrativo tiene conocimientos básicos de ofimática, mientras que la gerencia posee experiencia en el análisis de reportes digitales.

 Cambios en el flujo de trabajo: El sistema centraliza la información que antes estaba dispersa en hojas de cálculo manuales, automatizando la generación de reportes y el control de stock.

 Capacitación y adaptación: Se requerirá un programa de capacitación de dos semanas. La adaptación será sencilla para las tareas básicas, pero más compleja para los módulos de analítica avanzada.

 Resistencia al cambio: Podría surgir resistencia en empleados con mucha antigüedad que prefieren métodos analógicos por temor a la vigilancia digital o a la curva de aprendizaje tecnológica.

 Impacto en el proceso: El sistema mejora significativamente el proceso actual al reducir el error humano en un gran porcentaje y eliminar la duplicidad de carga de datos. La única dificultad introducida es la necesidad de un registro más riguroso de cada movimiento operativo.