Superior IPET 1308

Sistema de Gestión (Taller Mécanico)

Alumno: Campra Mateo

Carrera: Analista en Sistemas

Curso: 2do Año

Índice

# 5.1 Introducción

# 5.2 Descripción General

# 5.3 Justificación

# 5.4 Objetivos Generales

# 5.5 Objetivos Específicos

# 5.6 Límites del Sistema

# 5.7 Requerimientos del Sistema

# 5.8 Casos de uso

# 5.9 Estudio de Factibilidad

# 5.10 Cronograma

# 6.1 Presupuesto

# 5.1 Introducción

Actualmente hay muchos talleres que se siguen manejando de una forma anticuada, todo anotado en papeles y distribuido en cantidades de carpetas, de esta manera se pierde información y también se pasa por alto otra cantidad. Con este sistema lo que se quiere solucionar es eso, la perdida de información y la gestión del establecimiento; automatizando la mayor parte de la recaudación de información.

# 5.2 Descripción General

El sistema debe ser capaz de almacenar (en una base de datos) todos los clientes y lo que se le hizo junto con su fecha de visita (entrada y salida en caso de tiempo prolongada) y también el monto a cobrarse por dicho servicio, creando una factura que respalde dicho monto.

# 5.3 Justificación

El motivo principal por el que se va a realizar este proyecto es para facilitar el día a día en el trabajo de muchas personas, descartando el almacenamiento de información y trabajos en papel, así se tiene una mejor disposición de la misma como también de los trabajos y el stock de repuestos.

# 5.4 Objetivos Generales

Con este trabajo se busca tener mejores accesos a la información del día a día, dejar la anotación en papel y pasar a la anotación digital (dispositivos móviles, computadoras, etc). Con esto, la información deja de tener la vulnerabilidad de perderse o de confundirse con la misma.

# 5.5 Objetivos Específicos

- Administrar turnos

- Gestión de la información

- Capacitación de los Mecánicos

- Generar Facturas

# 5.6 Límites del Sistema

Este sistema va a tener ciertos límites y es que no puede realizarse nada que no esté dentro de los parámetros pedidos por el cliente, también hay que aclarar que deben pedirse cosas posibles (a nivel realización, legalidad y acorde al límite de tiempo)

# 5.7 Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Registro de Vehículos: El sistema debe permitir dar de alta vehículos asociados a un cliente, incluyendo marca, modelo, año, número de serie y placas. (CRÍTICO)

Gestión de Expediente del Cliente: Crear y editar perfiles de clientes con datos de contacto y un historial completo de servicios realizados. (CRÍTICO)

Generación de Órdenes de Servicio: Crear documentos digitales que detallen el motivo del ingreso, fallas reportadas y el estado inicial del vehículo. (CRÍTICO)

Control de Inventario de Refacciones: Registro de piezas en existencia, alertas de stock bajo y actualización automática al utilizar una pieza en una reparación. (IMPORTANTE)

Asignación de Mecánicos: Permitir asignar uno o varios técnicos responsables a una orden de trabajo específica. (IMPORTANTE)

Seguimiento de Estatus: Actualizar en tiempo real el estado de la reparación (Ej: "En diagnóstico", "Esperando piezas", "En proceso", "Listo para entrega"). (IMPORTANTE)

Cotizaciones y Presupuestos: Generar presupuestos detallados (mano de obra + refacciones) para enviar al cliente antes de iniciar el trabajo. (CRÍTICO)

Facturación y Cobro: Procesar pagos, emitir facturas legales y registrar diferentes métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia). (CRÍTICO)

Historial de Mantenimiento: Consulta rápida de reparaciones pasadas por vehículo para facilitar diagnósticos recurrentes. (IMPORTANTE)

Agenda de Citas: Un calendario interactivo para programar recepciones de vehículos y evitar la saturación del taller. (IMPORTANTE)

Gestión de Proveedores: Registro de proveedores de autopartes, pedidos realizados y cuentas por pagar. (SECUNDARIO)

Reportes Administrativos: Generación de informes de ingresos mensuales, productividad de los mecánicos y piezas más vendidas. (IMPORTANTE)

Notificaciones Automáticas al Cliente: El sistema debe enviar alertas automáticas (vía WhatsApp, SMS o correo electrónico) al cliente cuando ocurran eventos clave: confirmación de cita, aprobación de presupuesto requerida, o cuando el vehículo esté listo para entrega. (SECUNDARIO)

Requerimientos No Funcionales

Seguridad y Acceso (Autenticación): El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles, asegurando que solo el administrador pueda ver los reportes financieros, mientras que los mecánicos solo vean sus órdenes asignadas. (CRÍTICO)

Disponibilidad y Rendimiento: El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo durante el horario de operación del taller y las consultas de inventario no deben tardar más de 2 segundos en procesarse. (IMPORTANTE)

Usabilidad (Interfaz Responsiva): La interfaz debe ser intuitiva y adaptarse a diferentes dispositivos (tabletas o móviles), permitiendo que los mecánicos registren avances directamente desde la zona de trabajo sin necesidad de una computadora de escritorio. (IMPORTANTE)

# 5.8 Casos de uso

1. Actores del Sistema

Los actores representan los roles de los usuarios que interactúan directamente con el software:

Administrador: Es el encargado de la supervisión global del taller. Tiene acceso exclusivo a reportes financieros, gestión de proveedores e informes de productividad.

Mecánico / Técnico: Personal operativo que ejecuta las reparaciones. Utiliza el sistema principalmente desde dispositivos móviles para ver sus órdenes asignadas y registrar los avances en tiempo real.

Recepcionista / Asesor de Servicio:(Implícito en la operación) Rol encargado de la atención inicial, agendar citas, dar de alta a los clientes/vehículos, generar las órdenes de servicio y procesar los cobros.

Cliente: Aunque su interacción principal es pasiva o externa, es el receptor de las notificaciones automáticas (WhatsApp, SMS, correo) y quien aprueba los presupuestos enviados por el sistema.

## 2. Tareas de Valor (Casos de Uso Clave)

Estas son las funcionalidades del sistema que optimizan el flujo de trabajo, previenen pérdidas de dinero o mejoran la experiencia del cliente. Se clasifican según el impacto directo que generan:

### A. Tareas que Aseguran el Flujo de Ingresos (Críticas)

Captura y Control de Ingresos (Órdenes y Expedientes): Alta de vehículos vinculados a clientes y digitalización del motivo de ingreso con el estado inicial del auto. Esto protege legalmente al taller y formaliza el trabajo.

Cotización Transparente: Cálculo automático de presupuestos detallando mano de obra y refacciones para la aprobación del cliente antes de iniciar cualquier labor.

Cierre de Venta: Procesamiento multi-método de pagos (efectivo, tarjeta, transferencia) y emisión automática de facturas legales.

B. Tareas de Optimización Operativa (Importantes)

Logística del Taller: Coordinación de la carga de trabajo mediante una agenda de citas interactiva para evitar la saturación del espacio físico.

Asignación Dinámica de Trabajo: Delegación formal de responsables para cada orden de trabajo, asegurando la rendición de cuentas.

Control Inteligente de Inventario: Monitoreo del stock en tiempo real con alertas automáticas de nivel bajo y descuento automatizado de piezas conforme se usan en las reparaciones. Esto evita detener trabajos por falta de refacciones.

Diagnóstico Veloz: Acceso inmediato al historial clínico del automóvil para identificar fallas recurrentes de manera más rápida y asertiva.

### C. Tareas de Experiencia de Usuario y Control

### Automatización de la Comunicación: Envío automático de estatus al cliente (confirmaciones, aprobaciones, aviso de auto listo) sin que el personal tenga que llamarlo manualmente.

Operación Móvil en el Taller: Registro de avances a pie de auto desde tabletas o celulares por parte de los mecánicos, eliminando el uso de papel o traslados innecesarios a una computadora central.

Auditoría y Análisis de Negocio: Generación de métricas de rendimiento por mecánico, ventas de refacciones y reportes financieros para la toma de decisiones gerenciales.

Confirmar Presupuesto

Cliente

Receptor de notificaciones

Agendar Citas

Procesar Cobros

Recepcionista

Ejecutar reparaciones

Mecánico

Registra avances

Administrador

Supervisar taller

Gestionar proveedores

1.

Nombre: Agendar Cita	Actor Principal: Recepcionista

Precondiciones: El cliente previamente tuvo que contactarse con el taller

Flujo Básico (Camino Feliz)

1. El cliente pide un turno

2. El recepcionista carga el turno en el sistema

3. Al cliente le llega una notificación con la fecha del turno

Flujos Alternativos

2ª. El sistema comienza a funcionar incorrectamente

Postcondiciones: El cliente tiene su turno reservado

2.

Nombre: Procesar Cobros                                                Actor Principal: Recepcionista

Precondiciones: El cliente ya aceptó el turno dado previamente

Flujos Básicos (Camino Feliz)

1. El cliente selecciona método de pago.

2. El sistema valida fondos.

3. El sistema aprueba la transacción.

Flujos Alternativos:

2a. Tarjeta rechazada: El sistema muestra error y solicita nuevo método.

Postcondiciones: Orden de turno generada y fecha reservada

3.

Nombre: Gestionar Proveedores			Actor Principal: Administrador

Precondiciones: Tener todos los repuestos/productos cargados en el sistema

Flujos Básicos (Camino Feliz)

1. Conocimiento exacto de stock

2.  Mejor control del ingreso y egreso de repuestos/productos

Flujos Alternativos:

1a. Escasez de productos en horarios laborales: Faltan repuestos y el sistema envía un recordatorio

Postcondiciones: Mejor control, orden y recordatorio de los repuestos que se poseen

# 5.9 Estudio de Factibilidad

## 1. Costos Tangibles Fijos

- Suscripción a la Plataforma (SaaS): El pago mensual o anual por el uso del software de gestión en la nube y el almacenamiento de los perfiles e historiales de los clientes.

- Servicio de Internet Dedicado: Gasto fijo mensual de conectividad de alta velocidad en el taller, necesario para garantizar que el sistema cumpla con la disponibilidad en tiempo real.

- Soporte Técnico y Mantenimiento: Un abono fijo mensual contratado con el proveedor de software para la resolución de incidencias, actualizaciones de seguridad y optimización del rendimiento.

## 2. Costos Tangibles Variables

- Consumo de API de Notificaciones: El costo por el envío de alertas automáticas (vía WhatsApp, SMS o correo electrónico). A mayor cantidad de citas programadas y presupuestos enviados, mayor será el cobro de los proveedores de mensajería.

- Comisiones por Pasarela de Pagos: El porcentaje de comisión que cobran los bancos o plataformas de pago por cada factura cobrada de forma electrónica (tarjetas de crédito, débito o transferencias automatizadas).

- Reparación y Reemplazo de Dispositivos Móviles: Costo variable por desgaste, caídas o roturas de las tabletas y celulares que los mecánicos utilizan directamente en la zona de trabajo para registrar sus avances.

## 3. Beneficios Proyectados

- Reducción de Pérdidas por Mermas y Quiebres de Stock: Gracias al control automático del inventario y las alertas de stock bajo, el taller evita tener capital inmovilizado en piezas que no se venden o detener reparaciones por la falta de una refacción crítica. Esto optimiza los costos con los proveedores de autopartes.

- Incremento en la Productividad del Taller y Tasa de Retención: Al usar una agenda interactiva que evita la saturación y permitir que los mecánicos reporten avances en tiempo real desde sus puestos, se reduce el tiempo muerto por vehículo. Además, el envío de presupuestos claros y el historial de mantenimiento generan confianza, aumentando la probabilidad de que el cliente regrese.

## 1. Hito de Diagnóstico y Mapeo de Procesos (Semana 1 - 2)

## Antes de escribir una sola línea de código o contratar un servicio, es fundamental entender cómo opera el taller en el día a día. El objetivo de este hito es tener un documento de requerimientos claro.

- Qué se define aquí: El flujo exacto que sigue un vehículo desde que el cliente agenda una cita, entra al taller, se le realiza el diagnóstico, se aprueba el presupuesto, se asignan los repuestos y mecánicos, hasta la entrega y facturación.

- Por qué es crucial: Si este hito se salta, el sistema final no se adaptará a la realidad del taller, generando fricción con los mecánicos y administrativos.

- Entregable clave: Diagrama de flujo de procesos actuales y lista de funcionalidades críticas (ej. alertas de stock de repuestos, historial de reparaciones por patente).

## 2. Hito de Producto Mínimo Viable (MVP) y Validación en Foso (Mes 1 - 1.5)

En lugar de esperar a tener el sistema completo con todos los lujos, este hito busca poner en marcha la herramienta digital básica indispensable para que el taller pueda operar. El objetivo es probar el sistema "en el barro" (foso/taller) con autos y clientes reales lo antes posible.

- Qué se define aquí: Se lanza una versión ultra-simplificada del sistema que solo cubre el "viaje del auto":

  - Recepción: Poder crear una Orden de Trabajo (OT) digital con la patente del auto y los datos del cliente.

  - Taller: Que el mecánico pueda ver en una pantalla o tablet qué auto le toca reparar y qué hay que hacerle.

  - Salida: Poder cerrar la OT y marcarla como "Lista para entregar".

- Por qué es crucial: Permite detectar errores de usabilidad de inmediato. Si a un mecánico se le complica registrar que terminó un cambio de pastillas de freno porque la interfaz tiene demasiados botones, se corrige en esta etapa antes de avanzar con módulos más complejos como la facturación o el inventario.

- Entregable clave: El sistema procesando de punta a punta al menos 10 Órdenes de Trabajo reales de forma digital, y un listado de "ajustes de usabilidad" basados en el feedback de los mecánicos.

## 3. Hito de Escalamiento Operativo, Integración Comercial y Cierre del Papel (Mes 2 - 3)

Con la base del taller (las Órdenes de Trabajo) ya probada y pulida por los mecánicos, este hito se enfoca en conectar la parte operativa con la administración, migrar el historial del taller y apagar definitivamente los métodos antiguos.

- Qué se define aquí:

  - Integración de Módulos Administrativos: Se acoplan las funciones que no estaban en el MVP: el módulo de inventario (que ahora descuenta repuestos automáticamente cuando el mecánico los usa en la OT) y el módulo de facturación/caja (que transforma la OT cerrada en una factura o ticket).

  - Migración de Datos Históricos: Se cargan las bases de datos de clientes históricos, marcas y patentes que se venían usando en Excel o sistemas viejos.

  - Capacitación Administrativa: Se entrena al personal de recepción y caja en el uso de las nuevas herramientas conectadas.

- Por qué es crucial: Al haber solucionado los problemas de los mecánicos en el Hito 2, el flujo de datos que llega a la administración ya es limpio y real. Este hito asegura que el taller no solo repare autos de forma digital, sino que también controle su dinero y su stock sin duplicar tareas.

- Entregable clave:

  - Apagado definitivo de las planillas de Excel o cuadernos de papel.

  - El 100% de las operaciones del taller (Mecánica + Repuestos + Facturación) corriendo integradas en el nuevo sistema.

  - Reporte del primer cierre de caja e inventario mensual automatizado.

La gran ventaja de este enfoque: El cambio cultural en el taller es mucho menos doloroso. Cuando la administración empieza a usar el sistema, los mecánicos ya lo dominan, eliminando el caos de que todo el taller esté aprendiendo a usar una herramienta nueva al mismo tiempo.

# 5.10 Cronograma

| Actividad | Duración |
| --- | --- |
| Fase 1(Fundaciones, Arquitectura y seguridad) | 1-2 Semanas |
| Fase 2(Gestión de Clientes y Operaciones) | 3-5 Semanas |
| Fase 3(Taller, Inventario y Asignación) | 6-8 Semanas |
| Fase 4(Administración, Finanzas y Comunicación) | 9-10 Semanas |
| Fase 5(Pruebas, Optimización y Despliegue) | 11-12 Semanas |

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1(Fundaciones, Arquitectura y seguridad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2(Gestión de Clientes y Operaciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3(Taller, Inventario y Asignación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4(Administración, Finanzas y Comunicación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5(Pruebas, Optimización y Despliegue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Estudio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6.1 Presupuesto

El costo estimado para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Taller Mecánico se divide en:

* Inversión Inicial en Desarrollo de Software: $6,000 USD (Aproximado, abarcando desde el diseño de arquitectura y seguridad hasta el despliegue final en producción).

* Costo Fijo Operativo Mensual (Mantenimiento e infraestructura Cloud): $85 USD / mes (Servidor + Soporte básico).

* Costo Variable Mensual Operativo: Estimado en $30 USD / mes (Consumo de APIs de mensajería y contingencias de hardware) , más las tasas correspondientes de las pasarelas de pago elegidas.