## 1. Costos Tangibles Fijos

- Suscripción a la Plataforma (SaaS): El pago mensual o anual por el uso del software de gestión en la nube y el almacenamiento de los perfiles e historiales de los clientes.

- Servicio de Internet Dedicado: Gasto fijo mensual de conectividad de alta velocidad en el taller, necesario para garantizar que el sistema cumpla con la disponibilidad en tiempo real.

- Soporte Técnico y Mantenimiento: Un abono fijo mensual contratado con el proveedor de software para la resolución de incidencias, actualizaciones de seguridad y optimización del rendimiento.

## 2. Costos Tangibles Variables

- Consumo de API de Notificaciones: El costo por el envío de alertas automáticas (vía WhatsApp, SMS o correo electrónico). A mayor cantidad de citas programadas y presupuestos enviados, mayor será el cobro de los proveedores de mensajería.

- Comisiones por Pasarela de Pagos: El porcentaje de comisión que cobran los bancos o plataformas de pago por cada factura cobrada de forma electrónica (tarjetas de crédito, débito o transferencias automatizadas).

- Reparación y Reemplazo de Dispositivos Móviles: Costo variable por desgaste, caídas o roturas de las tabletas y celulares que los mecánicos utilizan directamente en la zona de trabajo para registrar sus avances.

## 3. Beneficios Proyectados

- Reducción de Pérdidas por Mermas y Quiebres de Stock: Gracias al control automático del inventario y las alertas de stock bajo, el taller evita tener capital inmovilizado en piezas que no se venden o detener reparaciones por la falta de una refacción crítica. Esto optimiza los costos con los proveedores de autopartes.

- Incremento en la Productividad del Taller y Tasa de Retención: Al usar una agenda interactiva que evita la saturación y permitir que los mecánicos reporten avances en tiempo real desde sus puestos, se reduce el tiempo muerto por vehículo. Además, el envío de presupuestos claros y el historial de mantenimiento generan confianza, aumentando la probabilidad de que el cliente regrese.

## 1. Hito de Diagnóstico y Mapeo de Procesos (Semana 1 - 2)

## Antes de escribir una sola línea de código o contratar un servicio, es fundamental entender cómo opera el taller en el día a día. El objetivo de este hito es tener un documento de requerimientos claro.

- Qué se define aquí: El flujo exacto que sigue un vehículo desde que el cliente agenda una cita, entra al taller, se le realiza el diagnóstico, se aprueba el presupuesto, se asignan los repuestos y mecánicos, hasta la entrega y facturación.

- Por qué es crucial: Si este hito se salta, el sistema final no se adaptará a la realidad del taller, generando fricción con los mecánicos y administrativos.

- Entregable clave: Diagrama de flujo de procesos actuales y lista de funcionalidades críticas (ej. alertas de stock de repuestos, historial de reparaciones por patente).

## 2. Hito de Producto Mínimo Viable (MVP) y Validación en Foso (Mes 1 - 1.5)

En lugar de esperar a tener el sistema completo con todos los lujos, este hito busca poner en marcha la herramienta digital básica indispensable para que el taller pueda operar. El objetivo es probar el sistema "en el barro" (foso/taller) con autos y clientes reales lo antes posible.

- Qué se define aquí: Se lanza una versión ultra-simplificada del sistema que solo cubre el "viaje del auto":

  - Recepción: Poder crear una Orden de Trabajo (OT) digital con la patente del auto y los datos del cliente.

  - Taller: Que el mecánico pueda ver en una pantalla o tablet qué auto le toca reparar y qué hay que hacerle.

  - Salida: Poder cerrar la OT y marcarla como "Lista para entregar".

- Por qué es crucial: Permite detectar errores de usabilidad de inmediato. Si a un mecánico se le complica registrar que terminó un cambio de pastillas de freno porque la interfaz tiene demasiados botones, se corrige en esta etapa antes de avanzar con módulos más complejos como la facturación o el inventario.

- Entregable clave: El sistema procesando de punta a punta al menos 10 Órdenes de Trabajo reales de forma digital, y un listado de "ajustes de usabilidad" basados en el feedback de los mecánicos.

## 3. Hito de Escalamiento Operativo, Integración Comercial y Cierre del Papel (Mes 2 - 3)

Con la base del taller (las Órdenes de Trabajo) ya probada y pulida por los mecánicos, este hito se enfoca en conectar la parte operativa con la administración, migrar el historial del taller y apagar definitivamente los métodos antiguos.

- Qué se define aquí:

  - Integración de Módulos Administrativos: Se acoplan las funciones que no estaban en el MVP: el módulo de inventario (que ahora descuenta repuestos automáticamente cuando el mecánico los usa en la OT) y el módulo de facturación/caja (que transforma la OT cerrada en una factura o ticket).

  - Migración de Datos Históricos: Se cargan las bases de datos de clientes históricos, marcas y patentes que se venían usando en Excel o sistemas viejos.

  - Capacitación Administrativa: Se entrena al personal de recepción y caja en el uso de las nuevas herramientas conectadas.

- Por qué es crucial: Al haber solucionado los problemas de los mecánicos en el Hito 2, el flujo de datos que llega a la administración ya es limpio y real. Este hito asegura que el taller no solo repare autos de forma digital, sino que también controle su dinero y su stock sin duplicar tareas.

- Entregable clave:

  - Apagado definitivo de las planillas de Excel o cuadernos de papel.

  - El 100% de las operaciones del taller (Mecánica + Repuestos + Facturación) corriendo integradas en el nuevo sistema.

  - Reporte del primer cierre de caja e inventario mensual automatizado.

La gran ventaja de este enfoque: El cambio cultural en el taller es mucho menos doloroso. Cuando la administración empieza a usar el sistema, los mecánicos ya lo dominan, eliminando el caos de que todo el taller esté aprendiendo a usar una herramienta nueva al mismo tiempo.

| Actividad | Duración |
| --- | --- |
| Fase 1(Fundaciones, Arquitectura y seguridad) | 1-2 Semanas |
| Fase 2(Gestión de Clientes y Operaciones) | 3-5 Semanas |
| Fase 3(Taller, Inventario y Asignación) | 6-8 Semanas |
| Fase 4(Administración, Finanzas y Comunicación) | 9-10 Semanas |
| Fase 5(Pruebas, Optimización y Despliegue) | 11-12 Semanas |

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1(Fundaciones, Arquitectura y seguridad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2(Gestión de Clientes y Operaciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3(Taller, Inventario y Asignación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4(Administración, Finanzas y Comunicación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5(Pruebas, Optimización y Despliegue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |